

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 23 декабря 2020г. № 30

|  |
| --- |
| Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. |

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 12.11.2013 № 24 «О муниципальном дорожном фонде Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области»,

Совет депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (hislav@admin-smolensk.ru) в разделе Корзовское сельское поселение.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образованияКорзовского сельского поселенияХиславичского района Смоленской области | Е.Н. Антоненков |

Приложение 1

к решению Совета депутатов Корзовского сельского

 поселения Хиславичского района Смоленской области

от 23.12.2020 № 30

**План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах**

**Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 -2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Общая площадь****(кв.м.)** | **Длина****(м)** | **Ориентировочная ширина****(м)** | **Состояние элементов****существующей дороги (дефекты)** | **План мероприятий по ремонту дорог** |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Корзово,ул. Озерная | 2121 | 707 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (1716 кв. м. – 572 м. – 3 м.) |  |  |
| 2 | д. Корзово,ул. Молодежная от д. №1 до пересечения с улицей Озерная | 175 | 70 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей  |  |  |
| 3. | д. Корзово,ул. Луговая | 882 | 294 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |  |
| 4. | д. Корзово,ул. Лесная | 1755 | 585 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 5. | д. Корзово,пер. Озерный | 591 | 192 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 6. | д. Упино, ул. Добрянская | 227 | 91 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  |  | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |
| 7. | д. Упино, ул. Лесная  | 617,5 | 247 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  |  | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |
| 8. | д. Анновка | 447 | 149 | 3,0 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  |  | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |
| 9. | д. Большие Лызки, ул. Озерная | 4035,5 | 1153 | 3,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |  |
| 10. | д. Лобановка, ул. Центральная | 1095 | 438 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 11 | д. Лобановка, ул.д. Заречная от д. №2 до д. №7 | 330 | 132 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |
| 12. | д. Корзово, ул. Молодежная | 615 | 205 | 3,0 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 13. | д. 1-е Козлово, ул. Речная | 480 | 160 | 3,0 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 14. | д. Корзово, пер. Луговой | 425 | 170 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 15. | д. Слобода | 1125 | 450 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (625 кв.м. – 250м. – 2,5 м.) | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (500 кв.м. – 200м. – 2,5 м.) |  |
| 16. | д. Селезеньки | 945 | 378 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |
| 17. | д. Суховилы | 1065 | 426 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |
| 18. | д. Красный поселок | 1659 | 474 | 3,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 19. | д. Малинник | 2296 | 656 | 3,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |