

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 июля 2021 года №37

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства работе в осенне-зимний период на2021-2022гг..

 На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Кожуховичского сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2021-2022 годах, Администрация Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области **п о с т а н о в л я е т :**

1.Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне - зимний период на 2021-2022гг. согласно приложению №1.

 2 Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию путем

размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования

Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области С.П. Федосов

 Приложение №1

 к постановлению № 37 от 18.07.2021г

 Администрации Кожуховичского сельского поселения

 Хиславичского района Смоленской

 области

**План**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА 2021-2022 ГГ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения  | Ответственный |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 1. | Ремонт и обслуживание наружных сетей водоснабжения, водопроводных колодцев | по мере необходимости | Администрация Кожуховичского с/п |
| 2. | Ремонт, профилактический осмотр запорной арматуры водоснабжения | июль-август | Администрация Кожуховичского с/п |
| 3. | Замена глубинных насосов | по мере необходимости | Администрация Кожуховичского с/п |
| 4. | Проверка пожарных гидрантов | июнь-июль | Администрация Кожуховичского с/п |
| . |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Жилищный фонд** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5. | Обследование жилого фонда на готовность к осеннее-зимнему периоду | июль-сентябрь | АдминистрацияКожуховичского с/п |
| **6.Подготовка Административных зданий к работе в осенне-зимний июль-сентябрь** Администрация Кожуховичского с/п**Дорожная деятельность** |
| 7. | Ремонт улично-дорожной сети в черте населенных пунктов поселения | июль-август | Администрация Кожуховичского с/п   |
| **Электроосвещение** |
| 8. | Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения | в период работы | Администрация Кожуховичского с/п   |