

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2022 г. № 225

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 31.03.2022 № 111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области»

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области».

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 15.02.2019 № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области» в новой редакции»;

- постановления Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области № 154 от 29.04.2019, № 432 от 24.10.2019, № 390 от 21.07.2020, № 477 от 20.08.2020, № 124 от 17.03.2021, № 303 от 20.08.2021, № 041 от 01.02.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области (В.И. Златарев).

Глава муниципального образования

«Хиславичский район»

Смоленской области **А.В. Загребаев**

Визирование правового акта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отп. 1 экз. – в дело Исп. **С.Д. Зайцев** «01» июля 2022 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | --- | | Разослать: прокуратура - 1, отдел по городу-1, фин.упр.-1, отдел эконом.-1 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визы:  В.И. Златарев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «01» июля 2022 г. |
|  |  |  |
| Визы:  О.В. Куцабина | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «01» июля 2022 г. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Визы:  Т.В. Ущеко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «01» июля 2022 г. |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, И.о. Начальника отдела Зайцев Сергей Дмитриевич |
| Период реализации муниципальной программы | 1 этап: 2018 – 2021 годы  2 этап: 2022 – 2025 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 14550,785 тыс. рублей, из них:  год начала реализации муниципальной программы - отчетный финансовый год (всего) – 10 511,209 тыс. рублей;  очередной финансовый год (всего) – 2739,576 тыс. рублей, из них:  - средства областного бюджета – 2062,894 тыс. рублей;  - средства районного бюджета – 676,682 тыс. рублей;  1-й год планового периода (всего) – 650,0 тыс. рублей, из них:  - средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  - средства районного бюджета – 650,0 тыс. рублей;  2-й год планового периода (всего) – 650,0 тыс. рублей, из них:  - средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  - средства районного бюджета – 650,0 тыс. рублей; |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | Формирование современной городской среды |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя | | |
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Количество благоустроенных мест массового посещения граждан | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Количество мест массового отдыха населения | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Количество обустроенных мест массового отдыха | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории  Смоленской области» | | | |
| И.о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Зайцев Сергей Дмитриевич / 2022-2024 годы | | | |
| 1.1. | Повышение комфортности городской среды | Создание эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий мест массового посещения граждан и дворовых территорий | Количество благоустроенных мест массового посещения граждан |
| **2. Ведомственный проект** | | | |
| Участие в ведомственных проектах не предусмотрено | | | |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территорий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области» | | | |
| И.о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Зайцев Сергей Дмитриевич / 2022-2024 годы | | | |
| 3.1. | Благоустройство дворовых территорий | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 3.2. | Восстановление и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области» | | | |
| И.о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Зайцев Сергей Дмитриевич / 2022-2024 годы | | | |
| 4.1. | Проведение работ по благоустройству Салтыковского парка в пгт. Хиславичи Смоленской области | Создание эстетически организованной городской среды | Количество мест массового отдыха населения |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области» | | | |
| И.о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Зайцев Сергей Дмитриевич / 2022-2024 годы | | | |
| 5.1 | Монтаж системы уличного видеонаблюдения в п.Хиславичи | Улучшение содержания и безопасности территорий мест массового посещения граждан | Количество обустроенных мест массового отдыха |
| 5.2 | Обслуживание системы уличного видеонаблюдения в п.Хиславичи |

\* Указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.) | | | |
| всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | **4039,576** | 2739,576 | 650,0 | 650,0 |
| областной бюджет | **2062,894** | 2062,894 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования городского поселений | **1976,682** | 676,682 | 650,0 | 650,0 |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Источник получения информации: Отдел по городуАдминистрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| 2. | Количество благоустроенных мест массового посещения граждан | Источник получения информации: Отдел по городуАдминистрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| 3. | Количество мест массового отдыха населения | Источник получения информации: Отдел по городуАдминистрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| 4. | Количество обустроенных мест массового отдыха | Источник получения информации: Отдел по городуАдминистрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Благоустройство дворовых территорий и обустройство мест массового посещения определены приоритетным проектом «Формирование современной городской среды», утвержденным протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Стратегическая цель в сфере благоустройства на период до 2024 года – это создание современной среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В состав территории городского поселения входят следующие населенные пункты: поселок городского типа Хиславичи, поселки: Кирпичный завод, Фролово. Общая численность населения составляет на 01.01.2022 г. - 3792 человека. Административным центром является пгт. Хиславичи. В поселке Хиславичи 40 многоквартирных жилых домов (далее – МКД). Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по поселку Хиславичи полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 90% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, а также необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

В муниципальном образовании имеются места массового посещения граждан (проезды, центральные улицы, площади, скверы и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Необходим комплексный подход к благоустройству дворовых территорий и обустройству мест массового посещения граждан, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий;

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство территорий общего пользования):

- благоустройство и освещение сквера;

- благоустройство площадей;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), территорий вокруг памятников;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- обустройство родников;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов

Состояние благоустройства территорий в муниципальных образованиях Смоленской области характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1. | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 17 | 17 |
| 2. | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | 12500 | 12500 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | 1 |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | 8,2 |
| 5. | Общее количество мест массового посещения граждан | ед. | 3 | 3 |
| 6. | Площадь мест массового посещения граждан | кв.м | 3656 | 3656 |
| 7. | Количество благоустроенных мест массового посещения граждан | ед. | 1 | 1 |
| 8. | Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан | кв.м | 3200 | 3200 |
| 9. | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 87,5 | 87,5 |

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Износу объектов благоустройства также способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Одной из проблем благоустройства дворовых территорий является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и мест массового посещения граждан необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Применение программного метода позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского районаСмоленской области.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижение максимального значения или насыщения).

В рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий.

К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ, приведена в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м² | 2 260 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 39 550 |
| с подземной прокладкой кабеля | 1 светильник | 56 500 |
| с заменой светильников наружного освещения | 1 светильник | 22 600 |
| 3. | Установка скамейки | 1 штука | 16 950 |
| 4. | Установка урны для мусора | 1 штука | 6 780 |

К дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий относятся:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Обобщение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

**- Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения** Хиславичского района Смоленской области»;

- **Порядком проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения** Хиславичского района Смоленской области», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 12 декабря 2018 № 694;

**- Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения** Хиславичского района Смоленской области»,утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 11 октября 2017 № 460

- Порядком, разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в  **муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения** Хиславичского района Смоленской области», а так же дизайн - проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования п. Хиславичи,утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 11 октября 2017 № 457.

Заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 15% от сметной стоимости работ в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица также обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

В целях создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни горожан, досуга населения, повышения комфортности проживания на территории Хиславичского городского поселения муниципальной программой предусмотрен адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (приложение № 2 к муниципальной программе), и адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы (приложение № 3 к муниципальной программе).

Адресные перечни общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (приложения № 4 к муниципальной программе), определяются по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы.

**Раздел 2. Сведения о региональных проектах**

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

«Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель регионального проекта | И.о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Зайцев Сергей Дмитриевич |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области» |

Значения результатов регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество благоустроенных мест массового посещения граждан | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**Раздел 3. Сведения о ведомственных проектах**

Финансирование по ведомственным проектам не предусмотрено.

**Раздел 4. Паспорта комплексов процессных мероприятий**

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территорий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Зайцев Сергей Дмитриевич |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Зайцев Сергей Дмитриевич |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество мест массового отдыха населения | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | И.о. начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Зайцев Сергей Дмитриевич |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество обустроенных мест массового отдыха | ед. | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории  Смоленской области» | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Отдел по городу Админист-рации | Областной и местный бюджеты | 2089,974 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту | |  |  | **2089,974** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территорий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области» | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство дворовых территорий | Отдел по городу Админист-рации | Местный бюджет | 70,002 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.2. | Восстановление и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Отдел по городу Админист-рации | Местный бюджет | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  |  | **70,002** | **400,0** | **400,0** | **0,0** |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области» | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение работ по благоустройству Салтыковского парка в пгт. Хиславичи Смоленской области | Отдел по городу Админист-рации | Местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  |  | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области» | | | | | | | |
| 5.1 | Монтаж системы уличного видеонаблюдения в п.Хиславичи | Отдел по городу Админист-рации | Местный бюджет | 445,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Обслуживание системы уличного видеонаблюдения в п.Хиславичи | Отдел по городу Админист-рации | Местный бюджет | 134,4 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  |  | 579,6 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | |  | **2739,576** | **650,0** | **650,0** | **0,0** |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Адрес дворовой территории** |
| 1 | п. Хиславичи улица Берестнева д. 24 |
| 2 | п. Хиславичи улица Берестнева д. 25 |
| 3 | п. Хиславичи улица Берестнева д.26 |
| 4 | п. Хиславичи улица Берестнева д.27 |
| 5 | п. Хиславичи улица Берестнева д.28 |
| 6 | п. Хиславичи улица Гагарина д.1, д.3 |
| 7 | п. Хиславичи улица Зверева д.4 |
| 8 | п. Хиславичи улица Зверева д.6 |
| 9 | п. Хиславичи улица Зверева д.8 |
| 10 | п. Хиславичи улица Красная площадь д.4 |
| 11 | п. Хиславичи переулок Кооперативный д.1, д.2 |
| 12 | п. Хиславичи улица Ленина д.62/2 |
| 13 | п. Хиславичи улица Ленина д.64 |
| 14 | п. Хиславичи улица Ленина д.66 |
| 15 | п. Хиславичи улица Молодежная д.3, д.4 |
| 16 | п. Хиславичи улица Молодежная д.4А |
| 17 | п. Хиславичи улица Молодежная д.5 |
| 18 | п. Хиславичи улица Пролетарская д.3 |
| 19 | п. Хиславичи улица Пролетарская площадь д.2 |
| 20 | п. Хиславичи улица Советская д.19/2 |
| 21 | п. Хиславичи улица Советская д.20 |
| 22 | п. Хиславичи улица Советская д.37 |
| 23 | п. Хиславичи улица Советская д.39, д.41 |
| 24 | п. Хиславичи улица Советская д.45 |
| 25 | п. Хиславичи улица Советская д.104 |
| 26 | п. Хиславичи улица Советская д.123 |
| 27 | п. Хиславичи улица Советская д.127 |
| 28 | п. Хиславичи 2-ой переулок Урицкого д.3 |
| 29 | п. Хиславичи улица Шилкина д.5, д.7 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»

**Адресный перечень общественных территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

**в период реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование общественной территории | Адрес |
| 1 | Лес Победы | п. Хиславичи |
| 2 | Пешеходная зона около пункта продажи билетов | п. Хиславичи переулок Пушкина д.10 |
| 3 | Пляж «Еленичи» | п. Хиславичи улица Заречная |
| 4 | Прилегающая территория вокруг братской могилы 1842советских граждан | п. Хиславичи, переулок Шилкина |
| 5 | Территория кладбищ | д. Мартыновка для поселкового кладбища |
| 6 | «Салтыковский парк» | п. Хиславичи переулок Пушкина, сооружение 15А |
| 7 | «Сквер Памяти» | п. .Хиславичи улица Советская ,31А |
| 8 | Стадион | п. Хиславичи переулок Пушкина,17 |
| 9 | «Хиславичская панорама» | п. Хиславичи улица Советская (около д.25) |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории |
| 1 | «Сквер Памяти» (третий этап) | п. Хиславичи, улица Советская, 31А |