АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРЗОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14 мая      2013г.    № 7

О     создании      штаба         в

Корзовском сельского поселении по подготовке к работе в осенне- зимний  период 2013-2014г.

В целях своевременной подготовки учреждений и организаций  Корзовского сельского поселения в осенне – зимний период 2013-2014г.г. Администрация Корзовского сельского поселения   постановляет:

1. Создать штаб в следующем составе:

Председатель -Глава Администрации Корзовского сельского поселения

Цыгуров В.Н.

Члены штаба:

-Генеральный директор ЗАО «Рассвет» Мардыко А.Е.

- Директор филиала Лызковской школы   Шлеменкова Л.А.

-Заведующая Корзовской библиотекой  Вознесенская Н.К.

-Директор Корзовского СДК   Снытко Т.Г.

2. Заседание штаба проводить 1 раз в 2 недели, первый и третий четверг каждого месяца, с заслушиванием ответственных работников независимо от форм собственности о подготовке к работе в осенне – зимний период.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Корзовского сельского поселения

Хиславичского района

Смоленской области                                          В.Н.Цыгуров

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке  к осеннее - зимнему периоду 2013-2014 г.г.

по Корзовскому сельскому поселению

Хиславичского района Смоленской области.

| Наименование мероприятия | Виды работ | Кол-во | Стоимость запланиров. работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть | Ремонт водопровода: д.Корзово д.Лобановка Укладка нового водопровода: д.Б. Лызки | 300 м. | 4,0 тыс.руб 8,0 тыс.руб 70,0 тыс.руб | До 01.09.2013 | Гл.администрации |
| Подготовка жилищного фонда | Ремонт кровли крыши дома № 8,9 д.Корзово | 72 жилых квартиры | 150,0 тыс. руб. | До 10.10.2013 | Глава администрации |
| Подготовка жилищного фонда | Обучение населения правилам пожарной безопасности | 695 чел. |  | В течении года | Глава администрации |

Глава Администрации

Корзовского сельского поселения

Хиславичского района

Смоленской области                                                     В.Н.Цыгуров

14.05.2013 г.