АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2013 г.        N 1

Об утверждении долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Газификация муниципального

образования Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2013-2015 годы»

В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 13.10.2009 г. № 301 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на 2009-2012 годы» Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Газификация муниципального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2013-2015 годы».

Глава Администрации

Корзовского сельского поселения

Хиславичского района

Смоленской области                                                               В.Н.Цыгуров

Приложение

к постановлению Администрации

Корзовского сельского поселения

Хиславичского района

Смоленской области

от 25 января 2013 г. № 1

Долгосрочная

муниципальная целевая Программа

«Газификация муниципального образования –

Корзовское сельское поселение

Хиславичского района Смоленской области

на 2013 – 2015годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая Программа «Газификация муниципального образования – «Хиславичский район» Смоленской области на 2013-2015годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программ | Федеральный закон « О газоснабжении в Российской Федерации», Программа газификации Смоленской области. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования – Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования – Хиславичский район Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Строительство межпоселковых газопроводов среднего давления – 6 км, строительство распределительных газопроводов низкого давления – 2,6км. Привлечение в район инвестиций федерального и областного бюджетов, средств «Облгаза» и «Регионгаза» |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Исполнители Программы | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования – Хиславичский район Смоленской области, администрация Корзовского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный и областной бюджеты – Местный бюджет – Средства за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительным организациям - |
| Контроль за исполнением Программы | Финансовое управление, отдел по строительству архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования – Хиславичский район Смоленской области. |

1.Обоснование необходимости разработки Программы.

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в Смоленской  области остаётся низкий уровень газификации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

Природный газ подведен на территорию Корзовского поселения в 2008 году, но к настоящему времени газифицированными являются только 3 из 9 населенных пункта Корзовского поселения, в том числе центральная усадьба  д.Корзово, процент газификации которого составляет 16.48%.

В последние годы темпы строительства распределительных газопроводов и соответственно газификации квартир и домов, объектов социальной сферы замедлены, в то же время 83.52% жилого фонда сельского поселения, не переведенного на природный газ, составляют жилые дома с печным отоплением.

Улучшение демографической и экономической ситуации в Корзовском сельском поселении непосредственно связано с возможностью населения ( в частности молодых семей) строить благоустроенное жилье, с созданием рабочих мест в сфере сельскохозяйственного производства, с развитием индивидуального предпринимательства. Одним из направлений в решении этой комплексной задачи в настоящих условиях и является ускоренная газификация, которая требует вложения наряду с привлекаемыми инвестициями и значительных финансовых средств муниципального образования.

2.Основные цели и задачи.

Целью Программы является строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей низкого давления, повышение уровня газификации населенных пунктов Корзовского сельского поселения, снижение нагрузки на бюджеты всех уровней по затратам на содержание жилого фонда и социальной сферы, повышение комфортности проживания населения в индивидуальных домах.

Задачами Программы являются:

- привлечение в район инвестиций областного и федерального бюджетов, средств «Облгаза» и «Регионгаза»;

- создание на территории Корзовского  поселения условий для привлечения средств населения на строительство уличных газовых сетей и газификацию индивидуальных жилых домов.

Реализация Программы позволит построить 6 километров межпоселковых, 2,6 километров распределительных газовых сетей, газифицировать около 56 индивидуальных домов, объекты социальной сферы и объекты сельскохозяйственного производства.

3.Сроки реализации Программы.

Действие Программы рассчитано на 2013 – 2015 годы.

4.Система Программных мероприятий.

Программа предусматривает участие муниципального образования – Хиславичский район в Областной инвестиционной программе ( 2013-2015гг., ответственный исполнитель отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования – «Хиславичский район»); участие муниципального образования Корзовского сельского поселения в Программе газификации Смоленской области финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными    организациями ( 2013 – 2015 годы, ответственный исполнитель администрация Корзовского сельского поселения); участие муниципального образования Корзовского сельского поселения в Федеральной   целевой Программе «Социальное развитие села до 2012 года» ( 2011 – 2012 годы, ответственный исполнитель Администрация Корзовского сельского поселения).

Перечень программных мероприятий в приложении № 1.

5.Механизм реализации Программы.

Управление Программой осуществляет Заказчик Программы.

Заказчик и Исполнители проводят разработку инвестиционных проектов, ведут мониторинг, корректируют вместе с контролирующими органами объемы финансирования и сроки реализации программных мероприятий.

6.Ресурсное обеспечение Программы.

Источники  финансирования Программы:

Федеральный и областной бюджеты (2013-2015гг)-

Местный бюджет (2013-2015гг.)-

Средства за счет специальной надбавки к

тарифам на транспортировку газа газораспреде-

лительным организациям (2013-2015гг.)-

7.Оценка эффективности Программы.

Реализация Программы, итогом которой является строительство 6-ти километров межпоселкового газопровода среднего давления и 2,6 километров распределительных сетей низкого давления создаст условия для:

-привлечения средств предприятий на развитие объектов сельскохозяйственного производства;

- привлечения средств населения на развитие  распределительных уличных газопроводов и газификацию жилых домов, строительство нового жилья и комфортного проживания в нем;

- повысит привлекательность района с точки зрения вложения инвестиций;

- позволит снизить нагрузки бюджетов всех уровней по затратам на содержание жилого фонда и объектов социальной сферы;

- будет способствовать улучшению демографической ситуации в Хиславичском районе.

8.Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет финансовое управление и отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования – «Хиславичский район» Смоленской области, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным, областным, муниципальным законодательством.

Приложение №1.

ПЕРЕЧЕНЬ

Программных мероприятий по годам и источникам финансирования

| Наименование мероприятий | Обьемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013год | 2014 год | 2015 год |  | всего |
| 1.проектирование и строительство Межпоселкового газопровода Среднего давления д.Большие Лызки Д.Красный посёлок (областная адресная программа L=6 км.) | ___ | 800 тыс. руб. | 9млн. 500тыс. |  | 10млн. 300тыс. |
| 2.проектирование и строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д.Большие Лызки и д.Красный поселок | ___ | 490 тыс.руб. |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 20% местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 80% федеральный областной бюджет |  |  |  |  |  |