План мероприятий

по приведению качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на 2022 год на территории Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

| №п/п | Мероприятие | Планируемые сроки реализации | Ответственный за проведение мероприятий | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт сетей водопровода, устранение порывов | По мере необходимости в течении года | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды (взятие проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний в д. Печерская Буда, д. Зарево, д. Петрополье | 1 раз в год | Администрация Печерского сельского поселения | исполнено |
| 3 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | По мере необходимости в течении года. | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 4 | Огораживание скважин в д. Козловка, д. Зарево, д. Петрополье | Июнь-октябрь | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 5 | Приобретение и установка насосов на артезианские скважины (д. Печерская Буда) | По мере необходимости в течении года | Администрация Печерского сельского поселения | исполнено |
| 6 | Систематически проводить скашивание травы в охранной зоне артскважин | Май-сентябрь | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 7 | Ремонт водопровода в д. Микшино | 4 квартал 2022г. | Администрация Печерского сельского поселения | исполнено |

Итоги выполнения плана мероприятий  и по улучшению качества питьевой воды централизованного водоснабжения на территории Печерского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2022 год:

в  2022 году  в поселении производились следующие мероприятия:

- Лабораторный контроль качества воды д. Печерская Буда, д. Зарево, д. Петрополье;

- Замена и установка  насоса на артезианской  скважине в д. Печерская Буда

- скашивание травы в охранной зоне артскважин.

- ремонт водопровода в д. Микшино