План мероприятий по приведению качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на 2021 год на территории Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

| №п/п | Мероприятие | Планируемые сроки реализации | Ответственный за проведение мероприятий | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт сетей водопровода, устранение порывов | По мере необходимости в течении года | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды (взятие проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний в д. Печерская Буда, д. Петрополье, в шахтном колодце в д. Микшино | 1 раз в год | Администрация Печерского сельского поселения |  |
| 3 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | По мере необходимости в течении года. | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 4 | Ремонт старых водоразборных колонок | По мере необходимости в течении года. | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 5 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | ремонт, очистка водопроводных колодцев | Администрация Печерского сельского | Выполняется (по мере необходимости) |
| 6 | Приобретение и установка насосов на артезианские скважины | По мере необходимости в течении года | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 7 | Систематически проводить скашивание травы в охранной зоне артскважин | Май-сентябрь | Администрация Печерского сельского поселения | Выполняется (по мере необходимости) |
| 8 | Услуги по запросу Заключения о состоянии водозаборного сооружения и геологической изученности участка недр для выполнения работ по капитальному ремонту артскважины №2575 в д. Зарево | октябрь | Администрация Печерского сельского поселения | Исполнено |
| 9 | Очистка и дезинфекция водонапорной башни в д. Козловка | 3 квартал 2021г. |  | Исполнено 26.07.2021 |
| 10 | Капитальный ремонт артскважины для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения населения №2575 в д. Зарево | Октябрь 2021г. | Администрация Печерского сельского поселения | Исполнено |
| 11 | Установка щита управления погружным насосом насосной станции водонапорной башни в д. Микшино | Октябрь 2021г. |  | Исполнено |

Итоги выполнения плана мероприятий  и по улучшению качества питьевой воды централизованного водоснабжения на территории Печерского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2021 год:

в  2021 году  в поселении производились следующие мероприятия:

- очистка и дезинфекция водонапорной башни в д. Козловка;

-услуги по запросу Заключения о состоянии водозаборного сооружения и геологической изученности участка недр для выполнения работ по капитальному ремонту артскважины №2575 в д. Зарево;

-  капитальный ремонт артскважины в д. Зарево;

- ремонт, очистка   водопроводных колодцев;

- осмотр и ремонт старых  водоразборных колонок;

- установка щита управления погружным насосом насосной станции водонапорной башни в д. Микшино

- скашивание травы в охранной зоне артскважин.