

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15 февраля 2019 г. № 62

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области» в новой редакции.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 10.10.2013 № 278 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области» в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Ю.В. Епифанова.

Глава муниципального образования

«Хиславичский район»

Смоленской области **П.П. Шахнов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отп. 1 экз. – в дело Исп. **И.Ю.Фигурова** «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |  | |  | | --- | | Разослать: прокуратура-1, отдел экономики-1, Отдел по городу-1, финансовое управление - 1 | |

# Утверждена

# постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области

от 15 февраля 2019 г. № 62

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»**

п. Хиславичи

2019

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| Исполнители программы, основных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области  отдел по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | «Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области» |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.  - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения);  - трудовое участие в выполнении минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 год |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 4703,1 тыс.руб., в том числе:  2018 г.- местный бюджет – 454,1 тыс. руб.( в.т. числе областной бюджет -0,0)  2019 г.- местный бюджет – 1431,0 тыс. руб.( в.т. числе областной бюджет -0,0).  2020 г.- местный бюджет – 1409,0 тыс. руб. .( в.т. числе областной бюджет -0,0)  2021 г.- местный бюджет – 1409,0 тыс. руб.( в.т. числе областной бюджет -0,0)  2022 г.- местный бюджет – 0,0 тыс. руб.( в.т. числе областной бюджет -0,0)  Источник финансирования за счет бюджетных средств разных уровней.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий – 17 единиц;  - площадь благоустроенных дворовых территорий – 12 500 кв. м;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) – 22 процентов;  - количество благоустроенных территорий общего пользования – 3 единиц;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования – 3656 кв.м.;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 87,5%;  - трудовое участие в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – 1520 чел./час;  - трудовое участие в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – 650 чел./час;  - объем финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – 0,52 тыс. рублей |

**Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

В состав территории городского поселения входят следующие населенные пункты: поселок городского типа Хиславичи, поселки: Кирпичный завод, Фролово. Общая численность населения составляет на 01.01.2017 г. - 3779 человек. Административным центром является пгт. Хиславичи. В поселке Хиславичи 40 многоквартирных жилых домов (далее – МКД). Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по поселку Хиславичи полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 90% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, а также необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

В муниципальном образовании имеются места массового посещения граждан (проезды, центральные улицы, площади, скверы и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Необходим комплексный подход к благоустройству дворовых территорий и обустройству мест массового посещения граждан, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий;

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство территорий общего пользования):

- благоустройство и освещение сквера;

-благоустройство площадей;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), территорий вокруг памятников;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- обустройство родников;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов

Состояние благоустройства территорий в муниципальных образованиях Смоленской области характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1. | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 17 | 17 |
| 2. | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | 12500 | 12500 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | 1 |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | 8,2 |
| 5. | Общее количество мест массового посещения граждан | ед. | 3 | 3 |
| 6. | Площадь мест массового посещения граждан | кв.м | 3656 | 3656 |
| 7. | Количество благоустроенных мест массового посещения граждан | ед. | 1 | 1 |
| 8. | Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан | кв.м | 3200 | 3200 |
| 9. | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 87,5 | 87,5 |

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Износу объектов благоустройства также способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Одной из проблем благоустройства дворовых территорий является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и мест массового посещения граждан необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Применение программного метода позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

**2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Благоустройство дворовых территорий и обустройство мест массового посещения определены приоритетным проектом «Формирование современной городской среды», утвержденным протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5. , Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Стратегическая цель в сфере благоустройства на период до 2022 года –это создание современной среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского районаСмоленской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий .

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- площадь благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования);

- трудовое участие в выполнении минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий – 17 единиц;

- площадь благоустроенных дворовых территорий – 12 500 кв.м.;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Смоленской области) – 25 процентов;

- количество благоустроенных территорий общего пользования – 3 единиц;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования – 3200 кв.м.;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования –   
87,5%;

- трудовое участие в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – 1500 чел./час;

- трудовое участие в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – 650 чел./час;

- объем финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц –   
0,52 тыс. рублей.

Сроки реализации муниципальной программы – 2018 – 2022 годы.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий».

Данное мероприятие содержит комплекс мер, направленных на приведение в нормативное состояние дворовых территорий в муниципальном образовании. Обоснование стоимости выполняемых работ представлено сметными расчетами.

1. Основное мероприятие «Обустройство мест массового посещения граждан».

Данное мероприятие содержит комплекс мер, направленных на снижение доли неблагоустроенных мест массового посещения граждан.

**3.1. Минимальный и дополнительный перечни видов работ по основным мероприятиям муниципальной программы**

1. В рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий.

К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ, приведена в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м² | 2 260 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 39 550 |
| с подземной прокладкой кабеля | 1 светильник | 56 500 |
| с заменой светильников наружного освещения | 1 светильник | 22 600 |
| 3. | Установка скамейки | 1 штука | 16 950 |
| 4. | Установка урны для мусора | 1 штука | 6 780 |

К дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий относятся:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Обобщение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

**- Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения** Хиславичского района Смоленской области» на 2018 – 2022 годы, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 11 октября 2017 № 461

- **Порядком проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения** Хиславичского района Смоленской области», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 12 декабря 2018 № 694

**- Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения** Хиславичского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.,утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 11 октября 2017 № 460

-Порядком, разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в  **муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения** Хиславичского района Смоленской области» на 2018-2022 годы., а так же дизайн - проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования п. Хиславичи,утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 11 октября 2017 № 457

Заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 15% от сметной стоимости работ в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица также обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 10 759,18 тыс. руб., в том числе:

Благоустройство дворовых территорий – 6022,1 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2018г.- местный бюджет – 454,1 тыс. руб.

2019г.- местный бюджет – 1392, 00 тыс. руб. (в.т числе областной бюджет -0,0)

2020г.- местный бюджет – 1392, 00 тыс. руб. (в.т числе областной бюджет -0,0)

2021г.- местный бюджет – 1392, 00 тыс. руб. (в.т числе областной бюджет -0,0)

2022г.- местный бюджет – 1392,00 тыс. руб. (в.т числе областной бюджет -0,0)

Благоустройство мест массового отдыха населения 73,00 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. рублей

2018 год – 0,00 тыс. рублей

2019 год – местного бюджета – 39,0 тыс.рублей

2020 год – местный бюджет – 17,0 тыс.рублей

2021 год – местный бюджет – 17,0 тыс.рублей

2022 год – 0,0 тыс. рублей

**5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Нормативно-правовой базой реализации муниципальной программы является:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Решение Совета Депутатов муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области от 18.12.2018 №145 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области».

# Приложение 1

# к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования

Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  и показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей за два года до начала реализации муниципальной программы | Базовое значение показателей за год до начала реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателей  (на очередной финансовый год и плановый период) | | | | | | | |
| 1-й год реализации муниципаль-ной программы | 2-й год реализации муниципаль-ной программы | 3-й год реализации муниципаль-ной программы | | 4-й год реализации муниципаль-ной программы | | | 5-й год  реализации муниципаль-ной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| **«Повышение уровня благоустройства территорий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 17 | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | |
| 2. | Количество благоустроенных мест массового посещения граждан | ед. | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области»** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество мест массового отдыха населения | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество обустроенных мест массового отдыха | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

# Приложение 2

# к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы на 2019 – 2020 годы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполни-  тель  мероприятия | Источник финан-сового обеспече-ния (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель: « Повышение уровня благоустройства территорий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 - Благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | | Отдел по городу Администрации |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |
| 1.2. | | Благоустройство дворовых территорий | | Отдел по городу Администрации |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | | | |  | Федеральный, областной и местный бюджеты |  |  |  | |  |  | | |  | |  |
| **Основное мероприятие 2 - «Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения**  **Хиславичского района Смоленской области Благоустройство Салтыковского парка в пгт. Хиславичи Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Благоустройство Салтыковского парка в пгт. Хиславичи Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение проектно-изыскательских работ или разработка рабочих проектов на создание мест массового отдыха населения | | Отдел по городу Администрации | - |  |  |  | |  |  | | |  | |  |
| 2. | | Благоустройство мест массового отдыха жителей пгт.Хиславичи | | Отдел по городу Администрации | - |  |  |  | |  | 1 | | |  | |  |
| 3. | | Реконструкция и создание Салтыковского парка, в том числе: | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |
| 3.1 | Освещение парка | | Отдел по городу Администрации | | Федеральный и местный бюджеты |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 3.2 | Устройство проезда и подъезда к парку | | Отдел по городу Администрации | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 3.3 | Устройство подпорной стенки для удержания грунта | | Отдел по городу Администрации | | Федеральный и местный бюджеты |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 3.4 | Реконструкция памятного камня | | Отдел по городу Администрации | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 3.5 | Реконструкция сцены | | Отдел по городу Администрации | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 3.6 | Установка детской площадки и малых архитектурных форм | | Отдел по городу Администрации | |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 3.7 | Благоустройство площади парка | | Отдел по городу Администрации | | Федеральный и местный бюджеты |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | | |  | | Федеральный и местный бюджеты |  |  | |  |  | |  | | |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Отдел по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области  Отдел по городу Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для отдыха жителей муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации программы | - количество мест массового отдыха населения;  - количество обустроенных мест массового отдыха |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2017 - 2022 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 73,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей  2018 год – 0,0 тыс. рублей  2019 год – 39,00 тыс. рублей  2020 год – 17,00 тыс. рублей  2021 год – 17,00 тыс. рублей  2022 год – 0,0 тыс. рублей  Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и муниципального бюджетов, также планируется привлечение средств из внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Улучшение внешнего облика парков, расположенных на территории Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области |

**1.Общая характеристика социально-экономической сферы**

**реализации подпрограммы**

Административным центром Хиславичского городского поселения является пгт.Хиславичи. Расстояние до областного центра города Смоленск – 75 км.

Внешний облик пгт.Хиславичи, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории городских парков, их озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, урн и т.п.)

Программа включает комплекс мероприятий по организации и обустройству мест массового отдыха населения.

Местом массового отдыха является территория озеленения общего пользования (парк, сад, сквер), предназначенная для тихого или активного досуга жителей поселка при продолжительном пребывании людей, а также для проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга жителей поселка, расположенная на муниципальных землях либо на землях, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Величина территории парка, сада или сквера в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

Парки, сады, скверы являются объектами культуры и отдыха, общедоступными для всех социальных слоев населения. Одной из первостепенных задач улучшения качества жизни населения и продвижения имиджа пгт.Хиславичи на региональном, государственном и мировом уровнях является повышение культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости его общедоступных парков. На территории пгт.Хиславичи расположено 2 объекта общего пользования: Сквер Памяти героев и Салтыковский парк.

Решение задачи благоустройства территории Салтыковского парка необходимо проводить программным методом. Имеющие объекты благоустройства, расположенные на территории парка не обеспечивают растущие потребности, предъявляемые к их качеству. А уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансовые механизмы, обеспечивающие ремонт существующих объектов благоустройства в городском парке, расположенном на территории поселения, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории городского парка. Расположенного на территории поселения:

- повышенный уровень эксплуатации объектов благоустройства;

- нехватка объектов благоустройства;

- обеспечение требований внешнего вида поселения согласно нормативам.

Существующий уровень благоустройства территории городского парка не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной снижения уровня комфортности и культурного отдыха граждан.

Ремонт имеющихся, строительство и приобретение новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства городского парка, расположенного на территории поселения представляет собой круг организационных вопрос, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства городских парков общим направлениям социального развития пгт.Хиславичи.

**2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов и областного законодательства:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ);

Приоритетом государственной политики является поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для отдыха жителей муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

- повысить качество благоустройства пгт.Хиславичи,

- создать благоприятную среду и благоприятные условия для отдыха граждан,

- обеспечить доступность городской среды для инвалидов.

Ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является улучшение внешнего облика городского парка, расположенного на территории Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области и комфортности отдыха граждан, ежегодное обеспечение качественного содержания зеленых насаждений и объектов благоустройства на территории парка.

Срок реализации муниципальной программы – 2017 – 2022 гг.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Программа направлена на организацию массового отдыха и обустройство мест массового отдыха. В реализации Программы задействованы структурные подразделения Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, муниципальные учреждения, население.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы.**

В Программе определены мероприятия для создания системы управления и развития мест массового отдыха населения, которая включает перечень работ по благоустройству, содержанию и развитию мест массового отдыха.

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения основных мероприятий представленных в приложении № 2

Существующее благоустройство городского парка, расположенного на территории Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области не обеспечивают растущие потребности граждан, а именно:

1) Не хватает объектов благоустройства (парковочных мест, детских площадок и т.п.)

2) Необходим ремонт имеющихся, строительство и приобретение новых объектов благоустройства, а именно:

- обустройство (реконструкция) тротуаров и дорожек, дороги, парковочных площадок в городском парке;

- повышение качества благоустройства пгт.Хиславичи;

- обустройство детских площадок;

- замена и установка лавочек и урн в городском парке;

- обустройство ливневой канализации в городских парках

**4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**.

Объем финансирования Программы составляет 73,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. рублей

2018 год – 0,00 тыс.рублей.

2019 год – 39,00 тыс. рублей

2020 год – 17,00 тыс. рублей

2021 год – 17,00 тыс. рублей

2022 год – 0,0 тыс. рублей

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.