**Протокол**

Выездного заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области.

**№ 15**

**30.06.2021 г. п. Хиславичи**

**Председатель –**

И. п. Главы муниципального

образования « Хиславичский район»

Смоленской области **В.И. Златарев**

**Секретарь -**

Специалист отдела по городу **Н.Н. Андреева**

**Присутствовали: 7** человек

( список прилагается)

**П О В Е С Т К А Д Н Я :**

1. Приемка качества работ по благоустройству мемориального комплекса в сквере «Памяти Героев» в п. Хиславичи Смоленской области.

**СЛУШАЛИ:**

Златарева Владимира Ивановича – и.п. Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области**;** Костюкову Светлану Николаевну - председателя Хиславичского районного Совета депутатов; Хацкову Надежду Алексеевну - преподавателя художественного отделения МБУДО «Хиславичская ДШИ»; Мазуркову Валентину Ивановну – Председателя общественного Совета Хиславичского района; Холодкова Виктора Валерьевича – старшего участкового уполномоченного; Цыркунова Валерия Николаевича – главного редактора газеты «Хиславичский известия».

**Общественная Комиссия выявила недостатки:**

1. Парапет с двух сторон (входная часть):

- швы облицовки разной ширины и неровные, имеются отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали;

- поверхности кромки плит выступают местами более чем на 1,5 мм;

- облицовочная поверхность имеет отклонения от вертикали, имеются сколы;

2. Ограждение:

- стойки металлические опорные расположены на разной высоте, что не соответствует Приложению №1 к контракту (Техническое задание);

3. Цифры из композита на Ленте закреплены ненадежно.

**Общественная комиссия предложила:**

Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в адрес Подрядчика (ИП Грищенков Олег Сергеевич) направить претензию с предложением устранить выявленные недостатки в соответствии со СНИП 3.04.01-87 «Производство облицовочных работ» и Техническим заданием в течение 7 календарных дней.

**Общественная Комиссия решила:**

Принять работы по благоустройству мемориального комплекса в сквере «Памяти Героев» в п. Хиславичи Смоленской области.

**Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Златарев**

**Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Андреева**

**СПИСОК**

присутствующих на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области.

**№ 14 от 30.06.2021 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | И.п. Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | В.И. Златарев |
| 2 | Председатель Хиславичского районного Совета депутатов | С.Н. Костюкова |
| 3 | Преподаватель художественного отделения МБУДО «Хиславичская ДШИ» | Н.А. Хацкова |
| 4 | Специалист отдела по городу | Н.Н. Андреева |
| 5 | Председатель общественного Совета Хиславичского района | В.И. Мазуркова |
| 6 | Старший участковый | В.В. Холодков |
| 7 | Главный редактор газеты «Хиславичские известия» | В.Н. Цыркунов |