**Протокол**

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области.

**№ 3**

**04.03.2019 г. п. Хиславичи**

**Председатель –**

Заместитель Главы муниципального

образования « Хиславичский район»

Смоленской области **Ю.В. Епифанов**

**Секретарь -**

Старший инспектор отдела по городу **Ю.А.Ильина**

**Присутствовали: 7** человек

( список прилагается)

**П О В Е С Т К А Д Н Я :**

1.Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Смоленской области на 2018-2022 гг.

Вступительное слово Шахнова Петра Петровича - Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Смоленской области в 2018 году:

**СЛУШАЛИ:**

Шахнова Петра Петровича - Главу муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

В 2017 году началась реализация приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды». О старте данной программы объявил Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию. Следовательно, это направление в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства является стратегическим, объединяющим усилия органов государственной власти, местного самоуправления и самих граждан в благоустройстве своих городов и районов. В настоящие время на территории Смоленской области активно началась реализация приоритетного проекта«Формирование комфортной городской среды» (далее – Проект). Данный проект имеет долгосрочные перспективы реализации до 2022 года.

Реализация проекта осуществляется в соответствии со сроками, установленными Минстроем России.

На территории муниципального образования Хиславичского городского поселения был объявлен сбор предложений по общественным территориям для включения объектов в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

С момента образования (12 декабря 2018 года) и до 15 февраля 2019 года Комиссией осуществлялся сбор предложений на участие в муниципальной Программе.

Поступили заявки на благоустройство «Доски Почёта», территории возле Автостанции, территории возле Общественной Бани, территории пляжа, территории кладбища и парка «Салтыковский парк».

Комиссия в соответствии с критериями, определенными приложением 4 к Порядку проведения отбора объектов для включения в муниципальную Программу "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района, рассмотрела и оценила все представленные заявки.

01 марта 2019 года завершились общественные обсуждения.

Общественная комиссия путем голосования приняла решение о продолжении благоустройства «Салтыковского Парка» в 2019году.

**Выступила** председатель Хиславичского районного Совета депутатов Костюкова Светлана Николаевна.

Представила проект благоустройства парка «Салтыковский парк» и перечень работ, необходимых для благоустройства парка.

**Выступила** начальник отдела по городу Фигурова Ирина Юрьевна.

В рамках реализация Приоритетного проекта в 2019 году планируется субсидия из федерального и областного в размере 2550,0 тыс.руб., из местного бюджета в размере 39,0 тыс. руб.

**Выступил** Заместитель Главы муниципального образования «Хиславичский район» смоленской области Ю.В. Епифанов и предложил - в будущем при благоустройстве общественной территории, предусмотреть место отдыха для детей категории от 12-17 лет.

**Решили:**

**-** по итогам общественных обсуждений принято решение о продолжении благоустройства территории парка «Салтыковский парк»;

- составить и направить в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ для предварительного согласования сметы на благоустройство территории парка, обустройство освещения парка и строительство детской площадки в парке на общую сумму 2 595 934 руб.

**Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Епифанов**

**Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Ильина**

СПИСОК

присутствующих на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области.

**№ 3 от 04.03.2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Глава муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | **П.П. Шахнов** |
| 2. | Заместитель Главы | **Ю.В. Епифанов** |
| 3. | Председатель Хиславичского районного Совета депутатов | **С.Н. Костюкова** |
| 4. | Начальник отдела по городу | **И.Ю. Фигурова** |
| 5. | Специалист 1 категории отдела по городу | **Г.А. Черникова** |
| 6. | Старший инспектор отдела по городу | **Ю.А.Ильина** |
| 7. | Начальник информационно-аналитического отдела | **С.В. Русских** |