**Протокол**

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирований комфортной городской среды» на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

**№4**

**22.11.2019г. п. Хиславичи**

**Председатель –**

Заместитель Главы муниципального

образования «Хиславичский район»

Смоленской области  **Ю.В.Епифанов**

**Секретарь-**

Старший инспектор

 отдела по городу **Ю.А. Ильина**

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

**П О В Е С Т К А Д НЯ :**

1. О внесении изменений в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области в 2019г.

**Слушали**:

Епифанова Юрия Владимировича, заместителя Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

Он сообщил, что 25.06.2019г. Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области заключила муниципальный контракт с организацией ООО «ИТЦ» на выполнение работ по благоустройству парка «Салтыковский парк» в п.Хиславичи Смоленской области, в который входили также работы по устройству пола из фанеры на сцене. В связи с невозможностью выполнения этих работ, 30 октября 2019 года стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть контракт №0163300006119000026-01 от 25 июня 2019 года на выполнение работ по устройству пола из фанеры на сцене парка «Салтыковский парк». В результате расторжения контракта появилась экономия денежных средств в размере 227647 (двести двадцать семь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

**Предложено:**

Направить высвобожденные денежные средства в размере 227647 (двести двадцать семь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек на следующие виды работ по благоустройству парка «Салтыковский парк» в п.Хиславичи Смоленской области:

1. Устройство смотровой площадки, в том числе:

- укладка брусчатки;

- установка МАФ (парковые диваны, урны, скульптура «Лиса»).

2. Благоустройство территории вокруг памятного камня, в том числе:

 - демонтаж бортовых камней и плитки;

 - укладка брусчатки.

3. Устройство декоративного мостика к смотровой площадке, устройство «скамейки влюбленных» и «дерева счастья».

4. Устройство «Тропы здоровья»

**РЕШИЛИ:**

Направить высвобожденные денежные средства в размере 227647 (двести двадцать семь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек на следующие виды работ по благоустройству парка «Салтыковский парк» в п. Хиславичи Смоленской области:

Устройство смотровой площадки, в том числе:

1.Установка МАФ (парковые диваны, урны, скульптура «Лиса»).

**Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Епифанов**

**Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Ильина**

СПИСОК

присутствующих на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирований комфортной городской среды» на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

**№4 от 22.11.2019г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава муниципального образования «Хиславичский район» смоленской области  | А.В.Загребаев |
| 2 | Заместитель Главы | Ю.В.Епифанов |
| 3 | Председатель Хиславичского районного Совета депутатов | С.Н. Костюкова |
| 4 | Начальник финансового управления | Н.И. Калистратова |
| 5 | Председатель общественного Совета  | С.И. Малащенков |
| 6 | Председатель Совета ветеранов | В.П. Зубачев |
| 7 | Председатель ВОИ | Т.А. Усова |
| 8 | Старший участковый | В.В. Холодков |
| 9 | Начальник информационно-аналитического отдела | С.В. Русских |
| 10 | Старший инспектор отдела по городу | Ю.А. Ильина |