Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2017 год** | | | | | | | | | |
| **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Хиславичский район»**  **Смоленской области»** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план | фактически освоено | процент освое-ния | плановое | фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и распространение световозвращающих фликеров | Смыков В.В. |  | 10,0 | 10,0 | 100 | х | х | х |
| 1.1. | Общее количество ДТП | - | бюджет муниципального района | х | х | х | 4 | 3 | - |
| 1.2. | Количество погибших при ДТП | - | бюджет муниципального района | х | х | х | 0 | 1 | - |
| 1.3. | Количество пострадавших при ДТП | - | бюджет муниципального района | х | х | х | 4 | 5 | - |
| 1.4. | Количество нарушений ПДД | - | бюджет муниципального района | х | х | х | 4000 | 5214 | - |