Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ****о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы за 2018 год** |
| **«Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования** **«Хиславичский район» Смоленской области»** |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
| план  | фактически освоено  | процент освое-ния | плановое  | фактическое  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обустройство мест массового отдыха населения на территории муниципального образования** **«Хиславичский район» Смоленской области** |
| 1.1. | Количество мест массового отдыха населения |   |   | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Количество обустроенных мест массового отдыха |   |   |  х | х  |  х | 2 | 2 |  |
| **Благоустройство Салтыковского парка в пгт. Хиславичи Смоленской области** |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ или разработка рабочих проектов на создание мест массового отдыха населения |  |  | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 1.1 | Изготовление технической документации и регистрация земельного участка под Салтыковским парком | Епифанов Юрий Владимирович | Местный бюджет | 36,5 | 36,5 | 100 | х | х |  |
| 2. | Благоустройство мест массового отдыха жителей пгт.Хиславичи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция и создание Салтыковского парка, в том числе: | Епифанов Юрий Владимирович | Федеральный и местный бюджеты | 2114,08 | 0 |  |  |  | Объект передан в собственность Хиславичского городского поселения, финансирование осуществляется через бюджет городского поселения |
| 3.1 | Освещение парка |  |  | 568,399 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Устройство проезда и подъезда к парку |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Устройство подпорной стенки для удержания грунта |  |  | 384,993 | 0 |  |  |  |
| 3.4 | Реконструкция памятного камня |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция сцены |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Установка детской площадки и малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Благоустройство площади парка |  |  | 1160,688 | 0 |  |  |  |