

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 28 мая 2020г. № 7

|  |
| --- |
| Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. |

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 12.11.2013 № 24 «О муниципальном дорожном фонде Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области»,

Совет депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (hislav@admin-smolensk.ru) в разделе Корзовское сельское поселение.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образованияКорзовского сельского поселенияХиславичского района Смоленской области | Е.Н. Антоненков |

Приложение 1

к решению Совета депутатов Корзовского сельского

 поселения Хиславичского района Смоленской области

от 28.05.2020 № 7

**План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах**

**Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 -2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Общая площадь****(кв.м.)** | **Длина****(м)** | **Ориентировочная ширина****(м)** | **Состояние элементов****существующей дороги (дефекты)** | **План мероприятий по ремонту дорог** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Корзово,ул. Садовая | 312 | 104 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |  |
| 2 | д. Корзово,ул. Цветочная | 360 | 120 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |  |
| 3 | д. Корзово,ул. Озерная | 2121 | 707 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (405 кв.м .- 135м - 3м)  | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (1716 кв. м. – 572 м. – 3 м.) |  |
| 4 | д. Корзово,ул. Молодежнаяот д. №1 до д. №5 | 470 | 188 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |  |
| 5. | д. Корзово,ул. Луговая  | 882 | 294 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |  |
| 6. | д. Корзово,ул. Лесная | 1755 | 585 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |
| 7. | д. Корзово,пер. Озерный | 591 | 192 | 3 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |
| 8. | д. Большие Лызки,ул. Озерная | 4035,5 | 1153 | 3,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |
| 9. | д. Упино, центральная дорога от магазина  | 280 | 80 | 3,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |  |
| 10. | д. Упино, ул. Добрянская | 227 | 91 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |  |
| 11. | д. Кобылкино | 332,5 | 133 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |  |
| 12. | д. Анновка | 447 | 149 | 3,0 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей |  |  |
| 13. | д. Слобода | 1147,5 | 459 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. | ямочный ремонт покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (600 кв.м. – 240 м. – 2,5м) | ямочный ремонт покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (547,5 кв.м. – 219 м. – 2,5 м) |  |
| 14. | д. Лобановка, ул. Центральная | 1095 | 438 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |
| 15. | д. 1-е Козлово, ул. Речная | 480 | 160 | 3,0 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |
| 16. | д. Корзово, пер. Луговой | 425 | 170 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |  |
| 17. | д. Красный поселок | 1659 | 474 | 3,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 18. | д. Малинник | 2296 | 656 | 3,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см |
| 19 | д. Слобода | 1125 | 450 | 2,5 | Значительный износ пещано-гравийного дорожного покрытия, выбоины, ямы. |  |  | ямочный ремонт покрытий из песка, песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей  |