

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28 декабря 2023 года № 507

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» в новой редакции

В целях обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 31.03.2022 № 111 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области»,

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 06.11.2013 № 307 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»;

- постановления Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 22.12.2014 № 392, от 31.12.2014 №424, от 06.06.2016 № 211, от 19.12.2016 №506, от 28.12.2017 № 645, от 16.11.2018 № 635 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области (Е.А. Миллер).

Глава муниципального образования

«Хиславичский район»

Смоленской области **С.А. Шапкин**

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации муниципального образования «Хилавичский район» Смоленской области

от 28.12.2023 № 507

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | **«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»** (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области - начальник Зайцев Сергей Дмитриевич  |
| Период реализации муниципальной программы |  1 этап: 2014 - 2021 г. 2 этап: 2022 – 2030 г. |
| Цели муниципальной программы  | - решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог;- доведение технического состояния дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) |  Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на реализацию муниципальной программы составляет  **97 185,791** тыс. рублей, в том числе по годам:**2014 – 2022 год – 391,6** тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. руб.– средства областного бюджета; 0,0 тыс. руб.- средства районного бюджета.**2023 год – 0,0** тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. руб.– средства областного бюджета; 0,0 тыс. руб.- средства районного бюджета.**2024 год – 96 794,191** тыс. рублей, в том числе 84 656,0 тыс. руб.– средства федерального бюджета; 3 318,718 тыс. руб.– средства областного бюджета; 352,0 тыс. руб.- средства районного бюджета; 8 467,473 тыс. руб.– средства внебюджетных источников**2025 год – тыс**. рублей, в том числе тыс. руб.– средства областного бюджета; тыс. руб.- средства районного бюджета.**2026 год – тыс**. рублей, в том числе тыс. руб.– средства областного бюджета; тыс. руб.- средства районного бюджета. |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |

**Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (2023год) | Планируемое значение показателя |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Протяженность выполненного ремонта муниципальных дорог общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность введенной автомобильной дороги в д.Иозефовка Хиславичского района | км | 0 | 1,53 | 0 | 0 |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Региональный проект**  |
| Участие в региональных проектах не предусмотрено |
| **2. Ведомственный проект** **«Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области – Начальник отдела обеспечения деятельности дорожного фонда Корнеева Елена Геннадьевна |
| 2.1 | Строительство автомобильной дороги «Ершичи – Шумячи – Хиславичи» - Соино» - Иозефовка в Хиславичском районе Смоленской области на участке км 0+000 – км 1+530 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Протяженность введенной автомобильной дороги в д.Иозефовка Хиславичского района |
| **3**. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»** |
| Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области – Зайцев Сергей Дмитриевич |
| 3.1 | Проведение ремонта муниципальных дорог общего пользования | Повышение уровня безопасности движения пешеходов и транспортных средств | Протяженность выполненного ремонта муниципальных дорог общего пользования  |
| 3.2 | Проведение комплексных кадастровых работ по постановке на кадастровый учет муниципальных дорог общего пользования | Оформление в собственность муниципальных дорог общего пользования | Не имеется |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 96 794,191 | 96 794,191 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 84 656,0 | 84 656,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 318,718 | 3 318,718 | 0,0 | 0,0 |
| средства районного бюджета | 352,0 | 352,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства внебюджетных источников | 8 467,473 | 8 467,473 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Протяженность выполненного ремонта муниципальных дорог общего пользования | По данным Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| 2. | Протяженность введенной автомобильной дороги в д.Иозефовка Хиславичского района | По данным акта на ввод объекта строительства |

 **2. Общая характеристика социально-экономической сферы**

**реализации муниципальной программы**

Статус современного населенного пункта во много определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ. Устройство проезжих и пешеходных дорог, в свою очередь, является одним из основных требований в области благоустройства при проектировании генерального плана муниципальных районов.

Вопрос ремонта и состояния муниципальных автомобильных дорог является одной из основных проблем муниципального района на протяжении последнего десятилетия. Основная причина - стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ.

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). Фактически данные работы не проводились в среднем более 20 лет.

В связи с отсутствием работ капитального характера для приведения большей части автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение значительных объемов капитального ремонта.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития муниципального района, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большая часть дорог местного значения муниципального образования «Хиславичский район» находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории муниципального образования «Хиславичский район» в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств приводит к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети муниципального образования «Хиславичский район» привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в муниципальном образовании «Хиславичский район» организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Частично маршруты движения школьных автобусов проходят по дорогам, которые относятся к бесхозяйным либо находятся на балансе организаций, не осуществляющих их содержание в связи с отсутствием денежных средств. Дороги местного значения муниципального образования «Хиславичский район», по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся от населенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательных учреждений и в обратном направлении.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, реализация комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех элементов улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, а также постепенный переход к сокращению межремонтных сроков их капитального ремонта.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:

* разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных автомобильных дорог;
* выполнить капитальный ремонт муниципальных дорог.

**3. Сведения о региональных проектах**

Финансирование по региональным проектам не предусмотрено.

**4. Сведения о ведомственных проектах**

СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

**«Государственная программа Российской Федерации**

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель ведомственного проекта | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области – Начальник отдела обеспечения деятельности дорожного фонда Корнеева Елена Геннадьевна |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» |

**Значения результатов ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (2023 год)** | **Планируемое значение показателя** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность введенной автомобильной дороги в д.Иозефовка Хиславичского района | км | 0 | 1,53 | 0 | 0 |

**5. Паспорта комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области - начальник Зайцев Сергей Дмитриевич |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2023 год) | Планируемое значение показателя |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Протяженность выполненного ремонта муниципальных дорог общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **1. Региональный проект**  |
| Финансирование по региональным проектам не предусмотрено. |
| **2. Ведомственный проект** **«Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 2.1 | Строительство автомобильной дороги «Ершичи – Шумячи – Хиславичи» - Соино» - Иозефовка в Хиславичском районе Смоленской области на участке км 0+000 – км 1+530 | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 84656,0 | 84656,0 |  |  |
| Областной бюджет | 3318,718 | 3318,718 |  |  |
| Местный бюджет | 96,539 | 96,539 |  |  |
| Внебюджетные источники | 8467,473 | 8467,473 |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  | 96538,73 | 96538,73 |  |  |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»** |
| 3.1 | Проведение ремонта муниципальных дорог общего пользования | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | местный бюджет | 155,461 | 155,461 |  |  |
| 3.2 | Проведение комплексных кадастровых работ по постановке на кадастровый учет муниципальных дорог общего пользования | Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | 255,461 | 255,461 |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **96794,191** | **96794,191** |  |  |