АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26  мая 2014  № 17

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Городищенского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014/2015года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов ЖКХ муниципального образования Городищенского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2014-2015года:

1. Создать штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Городищенского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2014-2015года в следующем составе:

Слабодчикова С.А. –ст.инспектор Администрации Городищенского сельского поселения- начальник штаба.

Члены штаба:

Полякова Л.В.- ст. инспектор Администрации Городищенского сельского                          поселения

Маганков А.Б. – депутат Совета депутатов Городищенского сельского поселения, ИП

Гавронов В.Я.- депутат Совета депутатов Городищенского сельского поселения, учитель

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014- 2015года.

3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области	          Н.И. Лизункова

Утвержден

распоряжением Главы Администрации Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  от 26.05.2014 № 17

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального                      хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года                                                            по Городищенскому сельскому поселению.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание запасов твердого топлива | до 01.09.2013 | Администрация Городищенского сельского поселения | 9542,0 |
| 2 | Обустройство санитарной зоны около водопроводных башен: д. Городище – 2 башни; д. Будяки | до 01.10.2014 | Администрация Городищенского сельского поселения | 30000,0 |
| 3 | Подготовка жилищного фонда: обучение населения правилам пожарной безопасности | В течение года | Администрация Городищенского сельского поселения | _ |
| 4 | Ремонт водопроводной сети | В течение года | Администрация Городищенского сельского поселения | 15000,0 |
| 5 | Замена оконных блоков в здании СДК | до 01.10.2014 | Администрация Городищенского сельского поселения | 50000,0 |