

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Постановление**

от 15 мая 2015 г. № 13

О создании штаба во Владимировском

сельском поселении по подготовке к работе

в осеннее-зимний период 2015-2016 гг.

 В целях своевременной подготовки учреждений и организаций Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в осенне-зимний период 2015-2016 гг. **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду в следующем составе:

**Председатель штаба** – Тимощенков И.И – глава Администрации

Владимировского сельского поселения.

**Члены штаба** –

Пусенков В.К. – глава МО Владимировского сельского поселения.

Максименкова Е.Б. – ст.менеджер Администрации Владимировского с/п

Деснёва О.С. – ст.инспектор Администрации Владимировского с/п.

1. Заседание штаба проводить 1 раз в 2 недели, первый и третий четверг каждого месяца, с заслушиванием ответственных работников, независимо от форм собственности, о подготовке к работе в осеннее-зиний период 2015-2016 гг.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Владимировского с/п

Хиславичского района

Смоленской области И.И. Тимощенков

Приложение №1 к Постановлению Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

 № 13 от 15.05.2015 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. по Владимировскому сельскому поселению

Хиславичского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Виды работ | Кол-во | Стоимость запланированных работ | Срок исполнения | Ответственный |
| Водонапорная сеть | Ремонт водозаборных колонок | 3 | 1,0 тыс.руб. | до 01.10.2015 г. | Глава администрации |
| Проверка на работоспособность противопожарных гидрантов | 2 | 0 тыс.руб. | до 01.08.2015 г. | Глава администрации |
| Опашка деревень | Опашка деревень | 3 | 1,0 тыс. руб. | до 01.10.2015 г. | Глава администрации |
| Заготовка топлива | Покупка дров | 10 куб. | 4,0 тыс. руб. | до 01.09.2015 г. | Глава администрации |
| Подготовка жилищного фонда | Обучение населения правилам пожарной безопасности | 150 чел. |  | до 01.09.2015 г.  | Глава администрации |