Муниципальная программа

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

- Основные положения

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель Главы муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области, ______________ |
| Ответственный исполнитель | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области, начальник Отдела - ______________________ Городищенский сельский комитет муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области, председатель комитета ________________ Печерский сельский комитет муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области, председатель комитета ________________ Западный сельский комитет муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области, председатель комитета ________________ Восточный сельский комитет муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области, председатель комитета ________________ |
| Период реализации муниципальной программы | 1 этап 2025-2027, 2 этап 2028-2030 |
| Цель муниципальной программы | - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям увеличение продолжительности сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; - снижение отрицательного воздействия транспортно дорожного комплекса на окружающую среду. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 42 370,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год 12 725,5 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 12 725,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 2026 год 12 789,2 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 12 789,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. 2027 год 16 856,2 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 16 856,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | связь с государственными программами Российской Федерации не предусмотрена |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2024) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области | км |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области | км |  |  |  |  |
| 3 | Содержание (обслуживание) автомобильных дорог муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области | км |  |  |  |  |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Региональный проект |  |  |  |
| Участие в региональном проекте не предусмотрено |  |  |  |
| - Ведомственный проект |  |  |  |
| Участие в ведомственном проекте не предусмотрено |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание (обслуживание) автомобильных дорог муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий: начальник Отдела дорожного хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области ___________ председатель Городищенского сельского комитета муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области ________________ председатель Печерского сельского комитета муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области ________________ председатель Западного сельского комитета муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области ________________ председатель Восточного сельского комитета муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области ________________ |  |  |  |
| 3.1 | Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог | Выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (сооружений) муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области | увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям увеличение продолжительности сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 3.2 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог | Выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области | - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям увеличение продолжительности сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; |
| 3.3 | Реализация мероприятий по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог | Содержание (обслуживание) автомобильных дорог муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области | повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, | 42 370,9 | 12 725,5 | 12 789,2 | 16 856,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 42 370,9 | 12 725,5 | 12 789,2 | 16 856,2 |